|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-17 | |
| 计划完成功能：首页所有界面和交互 | | |
| 实际完成功能：首页写完 轮播图写完 选项卡写完 | 完成进度： | 60% |
| 未完成原因：对js不熟 | | |
| 完成过程： 建立站点 站点： legouProject  站点基本结构：    页面样式结构：  重置样式： normalize.css  公共样式：global.css  当前页面样式： index.css    二级菜单交互未完成 畅销榜交互未完成 回到顶部未完成 | | |