|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-15 | |
| 计划完成功能：导航栏 电子书 今日推荐 | | |
| 实际完成功能：导航栏 今日推荐完成 | 完成进度： | 60% |
| 未完成原因：导航栏二级菜单未完成 | | |
| 完成过程： 建立站点 站点： legouProject  站点基本结构：    页面样式结构：  重置样式： normalize.css  公共样式：global.css  当前页面样式： index.css    导航栏 今日推荐完成 电子书未完成 | | |