|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐购商城项目日志 | | |
| 时间 | 2020-09-20 | |
| 计划完成功能：首页和列表页 登录 注册 购物车 详情页css | | |
| 实际完成功能：这几个html结构差不了多少 | 完成进度： | 70% |
| 未完成原因：对js不熟， 引用有点问题 | | |
| 完成过程：  首页完成 差点交互效果          未完成：购物 登录 注册交互没写 前面三个差一点交互没写完 | | |